

 АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# дер.Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

**от «\_6\_\_» апреля 2015 года №**  \_\_72\_\_\_

**О проведении работ по благоустройству, озеленению и экологической безопасности населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, организаций и строительных объектов, привлечения постоянно и сезонно проживающих граждан к уборке придворовых территорий в частном жилом фонде, несанкционированных свалок, образовавшихся за осенне-зимний период 2014 -2015 г., посадки зеленых насаждений, разведению цветочных клумб, побелке и обрезке деревьев и прочих работ по очистке территорий:

1. Провести в населенных пунктах муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение с 6 апреля по 1 июня 2015 года акцию по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов для чего:

1.1. Утвердить состав комиссии по благоустройству, согласно приложению 1.

1.2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, согласно приложению 2.

 2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений подготовить и провести субботники на закрепленных территориях. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте по вывозке мусора.

2.1. Рекомендовать директору ЗАО «Светлана» :

2.1.1. Провести работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий ведомственного жилого фонда «Светлана» дер. Морозово, ул. Комплексная, 17, Вольково, ул. Расстанная, д. 32, Бор - барачный жилой фонд по ул. Светлановской;

2.1.2. Провести работы по очистке территорий производственных объектов, которые расположены на землях, арендуемых у МО Вындиноостровское сельское поселение;

2.1.3. Провести работы по благоустройству и очистке территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, металлолома на территории вокруг производственных объектов, граничащих с населенными пунктами дер. Морозово, дер. Бор, дер. Вындин Остров;

2.1.4 Ликвидировать несанкционированные свалки мусора ТБО образовавшиеся у ведомственного многоквартирного жилого фонда ЗАО «Светлана» в дер. Вольково и дер. Морозово

2. Рекомендовать начальнику Вындиноостровского участка ООО «Жилищник» М.В:

 2.2.1. Организовать проведение работ по уборке придомовых территорий , территории общественной бани;

2.3. Рекомендовать генеральному директору ЛОТС – Бойцову В.В:

 2.3.1. Провести работы по уборке территорий арендуемых объектов КХ ( котельная д. Вындин Остров, теплотрассы ) от мусора, сухой травы ;

2.4. Рекомендовать генеральному директору ООО «Водоканалт г. Волхов»-Кравцову С.Н :

2.4.1. Провести работы по уборке территорий арендуемых объектов КХ ( ВОС д. Вындин Остров, КОС дер. Плотичное ) от мусора, сухой травы ;

2.5. Директору МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга» Жуйковой Н.И :

2.5.1. Постоянно проводить работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением территорией;

2.5.2. Произвести побелку деревьев, обрезку кустарников, посадку цветов ;

 2.6. Заведующей Волховской сельской библиотекой – Богдановой Л.А:

2.6.1. Произвести работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением территорией;

2.7. Рекомендовать заведующему Вындиноостровким ФАП Коршак В.М.:

 2.7.1 организовать проведение работ на закрепленной за учреждением территорией по уборке поверхностного мусора, благоустройства и озеленения территории;

2.7.2. Организовать в течении летнего сезона работы по окосу подведомственной территории;

 2.8. Рекомендовать директору МОБУ Гостинопольская общеобразовательная школа - Волковицкой Г.И:

2.8.1. Организовать работы по благоустройству территории в течении сезона на закрепленной за учреждением территорией производить работы по скашиванию травы и уборке поверхностного мусора.

2.9. Рекомендовать руководителям сферы обслуживания населения, имеющим на территории МО Вындиноостровское сельское поселение на праве частной собственности (аренды) торговые павильоны, а именно: ООО «Фортуна» - директор Хваткова Н.Н, ООО «Мария», директор Коршак М.И, ООО «Катюша» - директор Рулько, ООО «Корнет –Остров»-директор Журавлева Л.А, филиал Кировского ОСБ – управляющая Харькова И.М, филиал ФГУ «Почта России» деревни Вындин Остров - руководитель Рогова М.П : производить работы по уборке поверхностного мусора и постоянно поддерживать в чистоте закрепленные и прилегающие к объектам территории;

3. Старостам деревень, общественным советам:

3.1. Провести работу с населением на подведомственных территориях.

Рекомендовать владельцам частных домов и строений провести работы по благоустройству прилегающих к частным домовладениям земельным участкам (расстояние -от забора до придорожной канавы), провести работы по очистке придорожных канав от зимнего мусора, ремонты своих заборов при необходимости, уборку прошлогоднего сухостоя за заборами своих частных домовладений и придорожных канав, пр.

3.2. Проверить наличие на домах адресных номеров в соответствии с документами администрации, и их состояние;

3.3. Предупредить граждан об административной ответственности, к которой могут быть привлечены нарушители правил благоустройства и первичных мер пожарной безопасности.

4. Активизировать работу в части выявления нарушителей правил благоустройства населенных пунктов для принятия мер административного наказания нарушителей на административной комиссии поселения.

5. Комиссии по благоустройству в срок до 1 июня 2015 года подвести итоги.

6.Ведущему специалисту администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В, совместно со старостами населенных пунктов, общественными советами старост и членами комиссии провести до 20 мая рейды по выявлению нарушений правил благоустройства в населенных пунктах, нарушителям разослать предупредительные письма для устранению нарушений в установленный срок.

6.1 В случае не устранения выявленных нарушений в установленные комиссией по благоустройству сроки, на нарушителей составлять протокола для рассмотрения нарушений на административной комиссии МО Вындиноостровское сельское поселение.

 7.Ведущему специалисту МО Вындиноостровское сельское поселение Сысоевой Н.Н довести данное постановление до руководителей предприятий , организаций, учреждений , старост деревень, общественных советов старост.

8. Контроль, за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации М.Тимофеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

«Волховский район»

№ «\_\_\_» апреля 2015 года

(приложение 1)

СОСТАВ

Комиссии по проведению акции  **по благоустройству, озеленению и экологической безопасности населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**Председатель комиссии:**

**Сысоева Нина Николаевна** – ведущий специалист администрации сектора по управлению муниципальным имуществом и муниципальным хозяйством

**Заместитель председателя**

**Халемендик М.В**. – начальник Вындиноостровского участка «ООО Жилищник»

**Члены комиссии:**

Коршак Д.А –представитель ЗАО «Светлана»

Борунова А.Р – зам. директор а МОБУ Гостинопольская школа

Жуйкова Н.И. – директор МБУКС « Вындиноостровский Центр досуга»

Черемхина Е.В. – ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и градостроительной деятельности

Дмитриев А.Б. – начальник котельной д. Вындин Остров

Калачкова В.П – мастер участка Вындин Остров ООО «Водоканал г. Волхов»

Веревкина А.И – председатель совета ветеранов

Представитель ОМВД г. Волхова, закрепленный за территорией МО – участковый инспектор (по согласованию)

Анисимова М.С-председатель совета молодежи

 УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

№ \_ от 6 апреля 2015 года

(приложение 2)

**ПЛАН**

 **работ по благоустройству, озеленению**

**и экологической безопасности населенных пунктов**

 **МО Вындиноостровское сельское поселение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| **1.Организационно-информационные мероприятия** |
| 1.1. | Обращения к населению муниципального образования через объявления, агитацию для принятия участия в общественных работах по уборке придомовых территорий жилфонда, территорий детских площадок, юридическим лицам, ИП, владельцам частных домов для уборки своих территорий |  до 18 апреля |  АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.2. | Информирование населения о прохождение акции по благоустройству на территории муниципального образования и об итогах его прохождения (через информационные стенды, официальный сайт МО)  | раз в месяц |  АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.3. | Работа с населением через старост населенных пунктов, проживающим в частном жилом фонде по привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий | Апрель-Май - июнь |  Сектор по управлению муниципальным имуществом и муниципальному хозяйству |
| 1.4. | Выходы с проверкой на территории, закрепленные за предприятиями, учреждениями, организациями, в населенные пункты деревень | Апрель-май-июнь | Комиссия по благоустройству |
| 1.5. | Проведение обще-поселенческих субботников по улучшению санитарного состояния и озеленения центральной усадьбы | Апрель-май | Комиссия по благоустройству |
| **2. Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения**  |
| 2.1 | Санитарная очистка территорий закрепленной за предприятиями, организациями, учреждениями по самостоятельным планам | Апрель-май-июнь | Руководители предприятий |
| 2.2 | Благоустройство территорий частного сектора, ремонт, покраска заборов, побелка деревьев, очистка дренажных канав, ликвидация несанкционированных свалок. | Апрель-май-июнь | Старосты деревень, владельцы домов |
| 2.3. | Санитарная очистка территорий занятых гаражами, банями, погребами, сараями с вывозом мусора | май | Сектор по управлению муниципальным имуществом, и муниципальному хозяйству – Черемхина Е.В  |
| 2.4. | Уборка и благоустройство братских захоронений, гражданских кладбищ | Апрель - май |  Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений, совет ветеранов |
| 2.5. | Рекультивация выявленных несанкционированных свалок в границах населенных пунктов | Апрель-май |  администрация, руководители предприятий учреждений |
| 2.6. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий с привлечением населения | Май-июнь |  админист рация руководители предприятий учреждений, сфера бизнеса |
| 2.7. | Ремонт колодца в дер.Боргино | июль,август | администрация, староста населенного пункта  |
| 2.8 | Проведение акции «Зеленая аллея» | апрель | совет молодежи, совет ветеранов |
| 2.9 | Обустройство парковочного места дом.9  | июль | администрация |
| 2.10 | Благоустройство территории у ФАПа | Май – июнь |  Администрация МБУЗ  |
| 2.11 | Цветочное оформление памятных мест к дню Победы в ВОВ | до 09.05.2015 г. | Администрация, совет ветеранов-председат6ель Веревкина А.И, Гостинопольская основная общеобразовательная школа – директор Волковицкая Г.И |
| 2.12 | Проведение работ по озеленению территории деревни Вындин Остров  | Апрель-май-июнь | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.14 |  Посадка цветов, деревьев | Май-июнь |  Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.15 | Вырубка сухих деревьев на центральной усадьбе | Апрель | АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.16 | Покраска малых архитектурных форм, ремонт  | Апрель-май |  АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.17 | Побелка деревьев | Апрель-май | АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.18 | Посадка деревьев, кустарников на территории центральной усадьбы  | Апрель-май | -/-  |
| 2.19 | Завоз песка в песочницу у домов №9-13 | май | администрация  |
| 2.20 | Благоустройство мемориального комплекса у дер. Бор-посадка цветов, деревьев;  | Апрель | администрация |
| 2.21 | Проведение работ по скашиванию территории муниципального образования | Весь период | АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.22 | Проведение работ по уходу за цветочными клумбами: посадка рассады, прополка, поливка цветов, обустройство клумб | Весь период | АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.23 | Проведение субботников по очистке и благоустройству территории у гражданского кладбища Бор | Апрель-май | АдминистрацияПредседатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н, совет ветеранов – Веревкина А.И |
| 2.24 | Благоустройство футбольного поля, прикатка, окашивание | Весь период | Администрация, совет молодежи |
| 2.25  | оборудование детской игровой площадки дом 12 | май | администрация |
| 2.26 | Реконструкция братского захоронения в деревне Любыни | апрель  | администрация, МУП Волховавтосервис директор Сенюшкин А.А(спонсорская помощь) |
| 2,27 | Покраска поклонного креста на мемориальном комплексе «Стелла» | апрель до 10 | администрация |
| 2.28 | Реконструкция мемориалього комплекса «Стелла» | апрель | администрация, спонсорская помощь ООО «Призма» |
| 2.29 | Установка памятной плиты на воинах перезахороненных из д. Морозово | апрель | спонсорская помощь депутата Налетова И.А |