АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Волховский муниципальный район

Ленинградская область

деревня Вындин Остров

ул. Школьная, д.1 а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «27» октября 2025  года                                                             № 189

Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»

на 2026-2041 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения на 2026-2041 годы, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026-2041 годы» согласно приложению.

2.1. При формировании бюджета на 2026г. и плановый период 2027- 2041 годы предусмотреть ассигнования  на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации газете «Волховские Огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Глава администрации                                                     Е.В.Черемхина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Вындиноостровского  сельского поселения

от 27.10.2025г № 189

Муниципальная программа Вындиноостровского сельского поселения

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026-2041 годы»

ПАСПОРТ

| Полное наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026-2041годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели муниципальной подпрограммы | Формирование дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики поселения: - повышение безопасности дорожного движения; - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований: - проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям; - содержание дорог в сезонные периоды. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования; - обеспечение социальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2041 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования из средств местного бюджета Программы составит 40 842,6777тыс. руб.в том числе : по годам: 2026 год - 1200,0 тыс.рублей; 2027 год – 2715,7 тыс.рублей; 2028 год- 1320,00 тыс.рублей 2029 год- 1452,00 тыс.рублей 2030 год- 1597,200 тыс.рублей 2031 год- 1756,920 тыс.рублей 2032 год- 1932,612 тыс.рублей 2033 год- 2125,8732 тыс.рублей 2034 год- 2338,4605 тыс.рублей 2035 год- 2572,3065 тыс.рублей 2036 год- 2829,5372 тыс.рублей 2037 год- 3112,4909 тыс.рублей 2038 год- 3423,7400 тыс.рублей 2039 год- 3766,1140 тыс.рублей 2040 год- 4142,7254 тыс.рублей 2041 год- 4556,9980 тыс.рублей Дополнительными источниками финансирования в программе могут быть средства федерального областного, районного бюджетов, средства частных инвесторов, предпринимателей и иные привлеченные средства, которые корректируются. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения; -установка знаков безопасности дорожного движения, пешеходов, тротуаров, ограждений, препятствий соответствующих ГОСТАм; - обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения и оживление экономической деятельности, что повлечет за собой увеличение доходов местного бюджета. - повысить инвестиционную привлекательность территории. |

1.Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы

Настоящая муниципальная программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст), «Автомобильные дороги и улицы, Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", нормативными правовыми актами муниципального образования

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращение автомобильных дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах  за счет установки дорожных знаков, обустройства пешеходных тротуаров и улучшение качества проживания на территории.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы

Целями программы являются:

-повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения.

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышение  инвестиционной привлекательности Вындиноостровского сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач:

- проведение инвентаризации и паспортизации дорог общего пользования;

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к  дворовым территориям;

- установка дорожных знаков и пешеходных переходов, обустройство тротуаров

- содержание дорог в сезонные периоды

Решение указанных задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и бюджета поселения на достижение цели будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Срок реализации программы рассчитан на период 2026-2041годы.

3. Характеристика основных мероприятий сельского поселения

## Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.  Мероприятия  по текущему ремонту дорог  общего пользования муниципального значения и сооружений на них

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог и дворовых территорий  местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Основное мероприятие 2 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог  местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

4.  Условия формирования перечня ремонта дорог на территории Вындиноостровского сельского поселения, который предусматривает действия программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 - 2041 годы» (см. Приложение 1 к данной программе):

- перечень ремонта дорог на территории Вындиноостровского сельского поселения формируется по результатам обследования дорог и выявления аварийных участков данных дорог;

- инициативных предложений граждан принятых на основании Закона Ленинградской области от 16.02.2024 № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»;

- решениях суда, предложениях ГИБДД.

5. Ресурсное обеспечение программы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2026 - 2041 годы»

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное мероприятие 1 Мероприятия по ремонту дорог местного значения общего пользования, придомовых территорий и подъездов к домам |  | Средства областного бюджета Ленинградской области | Средства местного бюджета МО Вындиноостровского сельского поселения. |
|  | - ремонт автомобильной дороги в д. Хотово Волховского района Ленинградской области, площадью – 1436 м2, протяженностью – 552 м, шириной – 2,6 м.; | 2027 г. | 809,3 | 89,9 |
|  | Основное мероприятие 2 Содержание дорог на территории МО Вындиноостровского сельского поселения (сезонное содержание дорог, дорожная разметка, установка дорожных знаков) |  |  |  |
| 1 | Сезонное содержание дорог | 2026 г. | 1160,00 |  |
|  |  | 2027 г. | 1155,00 |  |
|  |  | 2028 г. | 1210,00 |  |
|  |  | 2029 г. | 1313,00 |  |
|  |  | 2030 г. | 1379,00 |  |
|  |  | 2031 г. | 1448,00 |  |
|  |  | 2032 г. | 1520,00 |  |
|  |  | 2033 г. | 1596,00 |  |
|  |  | 2034 г. | 1676,00 |  |
|  |  | 2035 г. | 1760,00 |  |
|  |  | 2036 г. | 1848,00 |  |
|  |  | 2037 г. | 1940,00 |  |
|  |  | 2038 г. | 2037,00 |  |
|  |  | 2039 г. | 2149,00 |  |
|  |  | 2040 г. | 2257,00 |  |
|  |  | 2041 г. | 2370,00 |  |
| 2 | Дорожная разметка | 2026 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2027 г. | 200,0 |  |
|  |  | 2028 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2029 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2030 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2031 г. | 240,0 |  |
|  |  | 2032 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2033 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2034 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2035 г. | 280,0 |  |
|  |  | 2036 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2037 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2038 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2039 г. | 300,0 |  |
|  |  | 2040 г. | 0,0 |  |
|  |  | 2041 г. | 0,0 |  |
| 3 | Установка дорожных знаков | 2026 г. | 40,0 |  |  |
|  |  | 2027г. | 40,0 |  |
|  | Итого | 2026-2041г.г | 29080,563 |  |

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027-2041 годов.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального областного, районного  бюджетов, средства частных инвесторов, предпринимателей  и иные привлеченные средства

Предоставление средств из областного бюджета и  районного бюджета осуществляется  на основании соглашений заключаемых с администрацией поселения.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Вындиноостровского сельского поселения

от 27.10.2025г № 189

Перечень дорог на территории Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, ремонт которых планируется с 2026-2041 годы

| № п/п | Наименование дорог (участка дороги) | Планируемый год реализации программы | Наименование программы в рамках которой планируется реализация проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Бороничево до д. № 17 | 2026 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| 2. | д. Козарево, съезд с ул. Центральная до д. № 7 ул. Полевая | 2026 | от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» •решением Совета депутатов Вындиноостровского сельского поселения от 24 апреля 2024 года № 17 «Об утверждении Порядка выдвижения, рассмотрения и реализации инициативных проектов в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории Вындиноостровского сельского поселения» |
| 3. | д. Вындин Остров, ул. Центральная от д. № 43 до д .№ 47 |  | от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» •решением Совета депутатов Вындиноостровского сельского поселения от 24 апреля 2024 года № 17 «Об утверждении Порядка выдвижения, рассмотрения и реализации инициативных проектов в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории Вындиноостровского сельского поселения |
| 4. | д. Хотово | 2026 | предоставление субсидий за счёт средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» |
| 5. | ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная от дома № 23 до дома № 1 в деревне Вындин Остров | 2027 | участие в конкурсном отборе, на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов |
| 6. | д. Гостинополье по ул. Заводская | 2027 | участие в конкурсном отборе, на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов |
| 7. | Д. Гостинополье Съезд с ул. Заводская | 2027 | участие в конкурсном отборе, на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов |
| 8. | д. Бор, ул. Светлановская | 2030 |  |
| 9. | д. Вольково по ул. Николая Романова | 2031 |  |
| 10. | д. Плотичное по ул. Лесная от д. № 4 до уч. № 33 | 2032 |  |
| 11. | д. Гостинополье, ул. Переезд | 2033 |  |
| 12. | Д. Любыни | 2033 |  |
| 13. | д. Помялово | 2034 |  |
| 14. | д. Гостинополье по ул. Железнодорожная от д. № 3 до д. № 7 | 2034 |  |
| 15. | д. Залесье | 2035 |  |
| 16. | д. Вындин Остров по ул. Волховская | 2035 |  |
| 17. | д. Заднево | 2036 |  |
| 18. | д. Болотово | 2036 |  |
| 19. | д. Вольково по ул. Николая Романова от д. № 12 до д. № 20 | 2037 |  |
| 20. | д. Козарево по ул. Новостроев | 2037 |  |
| 21. | д. Чажешно по ул. Левобережная | 2037 |  |
| 22. | д. Вындин Остров по ул. Островская | 2038 |  |
| 23. | д. Вындин Остров от д. № 29 по ул. Центральная до д. № 17 по ул. Школьная. | 2038 |  |
| 24. | д. Вындин Остров по ул. Центральная ремонт подъездов к МКД | 2039 |  |
| 25. | д. Гостинополье по ул. Набережная | 2039 |  |
| 26. | д. Моршагино | 2039 |  |
| 27. | д. Гостинополье по ул. Татарское поле | 2040 |  |
| 28. | д. Бор по ул. Светлановская | 2040 |  |
| 29. | д. Бор по ул. прибрежная | 2041 |  |
| 30. | д. Теребочево | 2041 |  |
| 31. | д. Морозово по ул. Комплексная | 2041 |  |
| 32. | д. Морозово по ул. Зелёная | 2041 |  |