

АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дер.Вындин Остров

Волховского района, Ленинградской области

**от «\_7\_\_» апреля 2014 года №**  \_\_37\_\_\_

**О проведении работ по благоустройству, озеленению и экологической безопасности населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, организаций и строительных объектов, привлечения постоянно и сезонно проживающих граждан к уборке придворовых территорий в частном жилом фонде, несанкционированных свалок, образовавшихся за осенне-зимний период 2013 -2014 г., посадки зеленых насаждений, разведению цветочных клумб, побелке и обрезке деревьев и прочих работ по очистке территорий:

1. Провести в населенных пунктах муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение с 18 апреля по 1 июня 2013 года акцию по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов для чего:

1.1. Утвердить состав комиссии по благоустройству, согласно приложению 1.

1.2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, согласно приложению 2.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений подготовить и провести субботники на закрепленных территориях. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, предусмотреть потребность в специальном транспорте по вывозке мусора.

2.1. Рекомендовать исполнительному директору ЗАО «Светлана» :

2.1.1. Провести работы по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий ведомственного жилого фонда «Светлана» дер. Морозово, ул. Комплексная, 17, Вольково, ул. Расстанная, д. 32, Бор - барачный жилой фонд по ул. Светлановской;

2.1.2. Провести работы по очистке территорий производственных объектов, которые расположены на землях, арендуемых у МО Вындиноостровское сельское поселение;

2.1.3. Провести работы по благоустройству и очистке территорий от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, металлолома на территории вокруг производственных объектов, граничащих с населенными пунктами дер. Морозово, дер. Бор, дер. Вындин Остров;

2.2. Рекомендовать начальнику Вындиноостровского жилищно-коммунального участка ЖКУ ОАО «Волховский ЖКК»– Дмитриевой Е.В:

2.2.1. Провести работы по уборке территорий на которых расположены арендуемые подведомственные объекты коммунального хозяйства ( ВОС, КОС, баня, а также работы в обслуживаемом жилом фонде и на придомовых территориях);

2.3. Рекомендовать генеральному директору ЛОТС – Бойцову В.В:

2.3.1. Провести работы по уборке территорий арендуемых объектов КХ ( котельная д. Вындин Остров, теплотрассы ) от мусора, сухой травы ;

2.4. Директору МБУКС «Вындиноостровский Центр Досуга» Жуйковой Н.И :

2.4.1. Постоянно проводить работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением территорией;

2.4.2. Произвести побелку деревьев, обрезку кустарников, посадку цветов ;

2.5. Заведующей Волховской сельской библиотекой – Богдановой Л.А:

2.5.1. Произвести работы по уборке поверхностного мусора на закрепленной за учреждением территорией;

2.6. Рекомендовать заведующему Вындиноостровким ФАП Коршак В.М.:

2.5.1 организовать проведение работ на закрепленной за учреждением территорией по уборке поверхностного мусора, благоустройства и озеленения территории;

2.5.2. Организовать в течении летнего сезона работы по окосу подведомственной территории;

2.6. Рекомендовать директору МБОУ Гостинопольская общеобразовательная школа - Волковицкой Г.И:

2.6.1. Организовать работы по благоустройству территории в течении сезона на закрепленной за учреждением территорией производить работы по скашиванию травы и уборке поверхностного мусора.

2.7. Рекомендовать руководителям сферы обслуживания населения, имеющим на территории МО Вындиноостровское сельское поселение на праве частной собственности (аренды) торговые павильоны, а именно: ООО «Фортуна» - директор Хваткова Н.Н, ООО «Мария», директор Коршак М.И, ООО «Катюша» - директор Рулько, ООО «Корнет –Остров»-директор Журавлева Л.А, филиал Кировского ОСБ – управляющая Харькова И.М, филиал ФГУ «Почта России» деревни Вындин Остров - руководитель Рогова М.П : производить работы по уборке поверхностного мусора и постоянно поддерживать в чистоте закрепленные и прилегающие к объектам территории;

3. Старостам деревень, общественным советам:

3.1. Провести работу с населением на подведомственных территориях.

Рекомендовать владельцам частных домов и строений провести работы по благоустройству прилегающих к частным домовладениям земельным участкам (расстояние -от забора до придорожной канавы), провести работы по очистке придорожных канав от зимнего мусора, ремонты своих заборов при необходимости, уборку прошлогоднего сухостоя за заборами своих частных домовладений и придорожных канав, пр.

3.2. Проверить наличие на домах адресных номеров в соответствии с документами администрации, и их состояние;

3.3. Предупредить граждан об административной ответственности, к которой могут быть привлечены нарушители правил благоустройства и первичных мер пожарной безопасности.

4. Активизировать работу в части выявления нарушителей правил благоустройства населенных пунктов для принятия мер административного наказания нарушителей на административной комиссии поселения.

5. Комиссии по благоустройству в срок до 1 июня 2014 года подвести итоги.

6.Ведущему специалисту администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В, совместно со старостами населенных пунктов, общественными советами старост и членами комиссии провести до 20 мая рейды по выявлению нарушений правил благоустройства в населенных пунктах, нарушителям разослать предупредительные письма для устранению нарушений в установленный срок.

6.1 В случае не устранения выявленных нарушений в установленные комиссией по благоустройству сроки, на нарушителей составлять протокола для рассмотрения нарушений на административной комиссии МО Вындиноостровское сельское поселение.

7.Ведущему специалисту МО Вындиноостровское сельское поселение Сысоевой Н.Н довести данное постановление до руководителей предприятий , организаций, учреждений , старост деревень, общественных советов старост.

8. Контроль, за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации М.Тимофеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

«Волховский район»

№ «\_\_\_» апреля 2014 года

(приложение 1)

СОСТАВ

Комиссии по проведению акции  **по благоустройству, озеленению и экологической безопасности населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**Председатель комиссии:**

**Сысоева Нина Николаевна** – ведущий специалист администрации сектора по управлению муниципальным имуществом и муниципальным хозяйством

**Заместитель председателя**

**Дмитриева Е.В**. – начальник Вындиноостровского участка «ООО Волховский ЖКК»

**Члены комиссии:**

Борунова А.Р – зам. директор а МОБУ Гостинопольская школа

Жуйкова Н.И. – директор МБУКС « Вындиноостровский Центр досуга»

Черемхина Е.В. – ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и градостроительной деятельности

Дмитриев А.Б. – начальник котельной д. Вындин Остров

Веревкина А.И – председатель совета ветеранов

Плиско А.В – участковый инспектор (по согласованию)

Анисимова М.С-председатель совета молодежи

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

№ \_37\_ от 7 апреля 2014 года

(приложение 2)

**ПЛАН**

**работ по благоустройству, озеленению**

**и экологической безопасности населенных пунктов**

**МО Вындиноостровское сельское поселение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| **1.Организационно-информационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Обращения к населению муниципального образования через объявления, агитацию для принятия участия в общественных работах по уборке придомовых территорий жилфонда, территорий детских площадок, юридическим лицам, ИП, владельцам частных домов для уборки своих территорий | до 18 апреля | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.2. | Информирование населения о прохождение акции по благоустройству на территории муниципального образования и об итогах его прохождения (через информационные стенды, официальный сайт МО) | раз в месяц | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 1.3. | Работа с населением через старост населенных пунктов, проживающим в частном жилом фонде по привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий | Апрель-Май - июнь | Сектор по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и архитектуре – Черемхина Е.В |
| 1.4. | Выходы с проверкой на территории, закрепленные за предприятиями, учреждениями, организациями, в населенные пункты деревень | Апрель-май-июнь | Комиссия по благоустройству |
| 1.5. | Проведение обще-поселенческих субботников по улучшению санитарного состояния и озеленения центральной усадьбы | Апрель-май | Комиссия по благоустройству |
| **2. Мероприятия по санитарной очистке территорий поселения** | | | |
| 2.1 | Санитарная очистка территорий закрепленной за предприятиями, организациями, учреждениями по самостоятельным планам | Апрель-май-июнь | Руководители предприятий |
| 2.2 | Благоустройство территорий частного сектора, ремонт, покраска заборов, побелка деревьев, очистка дренажных канав, ликвидация несанкционированных свалок. | Апрель-май-июнь | Старосты деревень, владельцы домов |
| 2.3. | Санитарная очистка территорий занятых гаражами, банями, погребами, сараями с вывозом мусора | май | Сектор по управлению муниципальным имуществом, землеустройству и архитектуре – Черемхина Е.В |
| 2.4. | Уборка и благоустройство братских захоронений, гражданских кладбищ | Апрель - май | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений, совет ветеранов |
| 2.5. | Рекультивация выявленных несанкционированных свалок в границах населенных пунктов | Апрель-май | администрация, участок ЖКХ, руководители |
| 2.6. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий с привлечением населения | Май-июнь | админист рация  нач. участка ЖКХ |
| 2.7. | Ремонт колодца в дер.Вольково | апрель | администрация |
| 2.8 | Ремонт колодца в дер. ГОстинополье, ул. Переезд | май | администрация |
| 2.9 | Обустройство парковочного места дом.9 | июнь | администрация |
| 2.10 | Благоустройство территории у ФАПа | Май - июнь | Администрация ФАП  администрация МО |
| 2.11 | Цветочное оформление памятных мест к дню Победы в ВОВ | до 09.05.2013 г. | Администрация, совет ветеранов-председат6ель Веревкина А.И, Гостинопольская основная общеобразовательная школа – директор Волковицкая Г.И |
| 2.12 | Проведение работ по озеленению территории деревни Вындин Остров | Апрель-май-июнь | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.14 | Посадка цветов, деревьев | Май-июнь | Администрация, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 2.15 | Вырубка сухих деревьев на центральной усадьбе | Апрель | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.16 | Покраска малых архитектурных форм, ремонт | Апрель-май | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.17 | Побелка деревьев | Апрель-май | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.18 | Посадка деревьев, кустарников на территории центральной усадьбы | Апрель-май | -/- |
| 2.19 | Завоз песка в песочницу у домов №9-13 | май | администрация |
| 2.20 | Благоустройство мемориального комплекса у дер. Бор  -посадка цветов, деревьев; | Апрель | администрация |
| 2.21 | Проведение работ по скашиванию территории муниципального образования | Весь период | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.22 | Проведение работ по уходу за цветочными клумбами: посадка рассады, прополка, поливка цветов, обустройство клумб | Весь период | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н |
| 2.23 | Проведение субботников по очистке и благоустройству территории у гражданского кладбища Бор | Апрель-май | Администрация  Председатель комиссии по благоустройству – Сысоева Н.Н, совет ветеранов – Веревкина А.И |
| 2.24 | Благоустройство футбольного поля, прикатка, окашивание | Весь период | Администрация, совет молодежи |
| 2.25 | оборудование детской игровой площадки дом 12 | май | администрация |
| 2.26 | частичный ремонт дороги местного значения в дер. Теребочево 100 м | июнь | администрация |